**[ 11월 2주차 프로젝트 수행 일지 ]**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **프로젝트 타이틀** | Alertravel | | |
| **프로젝트 팀명** | Da-win | 프로젝트 팀원 | (팀장) 전승민(팀원)김재원, 안남기, 박예경, 장지호, 하지현 |

※ 프로젝트 수행 일지는 매 주 금요일 17시까지 최종본을 저장해주세요

**1. 프로젝트 수행 계획 및 현황**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. 프로젝트 수행 계획 및 현황** | | |
|  | **금주 프로젝트 수행 내용** | **차주 프로젝트 수행 계획** |
|  | 1. **WBS 작성 완성** 2. **프로젝트 역할 분담** 3. **메인페이지 CSS 레이아웃 작성 50%** 4. **NCP 데이터베이스 생성** 5. **테이블 설계 진행중 10%** 6. **후원하기 페이지 20%** 7. **단계별여행경보 페이지 60%** 8. **회원가입 페이지 10%** | 1. **단계별여행경보 페이지 설계** 2. **테이블 설계** 3. **후원하기 페이지 설계** 4. **회원가입 페이지 설계** 5. **스토리보드 작성** 6. **사이트 맵 작성** |

**2. 강사님 피드백**

|  |
| --- |
| * **스토리보드 작성하기** * **사이트 맵 작성하기** |