**[ 11월 3주차 프로젝트 수행 일지 ]**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **프로젝트 타이틀** | Alertravel | | |
| **프로젝트 팀명** | Da-win | 프로젝트 팀원 | (팀장) 전승민(팀원)김재원, 안남기, 박예경, 장지호, 하지현 |

※ 프로젝트 수행 일지는 매 주 금요일 17시까지 최종본을 저장해주세요

**1. 프로젝트 수행 계획 및 현황**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. 프로젝트 수행 계획 및 현황** | | |
|  | **금주 프로젝트 수행 내용** | **차주 프로젝트 수행 계획** |
|  | 1. **후원하기 페이지 구현 진행중 60%** 2. **환율 정보 구현 진행중 50%** 3. **단계별 여행 경보 지도 구현 진행중 30%** 4. **스토리보드 작성 완료 후 화면 디자인 구상 중 50%** 5. **단계별여행경보 페이지 60%** 6. **회원가입 페이지 구현 진행중 40%** | 1. **후원하기 페이지 구현** 2. **회원가입 페이지 구현** 3. **화면 디자인 구상** 4. **단계별 여행 경보 지도 구현** |

**2. 강사님 피드백**

|  |
| --- |
| * **설계, 구현 등과 같은 단어의 차이를 명확히 알자.** * **작업물을 보여줄 때는 실제로 시현을 하자.** |